**PROJECT CHARTER**

**Nama Projek**: Pembuatan Web Profil Pusat Pelatihan dan Layanan Komputer (PPLK) Universitas Kristen Duta Wacana

**Tanggal Mulai**: 28 Januari 2016

**Tanggal Selesai**: 30 April 2016

**Informasi Budget**: Rp. 53.000.000,00

**Project Manager**: Hiroshi Junio Chandra (71130045), 0896-2229-8713, [hiroshi.junio@ti.ukdw.ac.id](mailto:hiroshi.junio@ti.ukdw.ac.id)

**Tujuan Projek**:

* Membuat web profil unit PPLK UKDW disertai dengan berita dan informasi seputar PPLK.
* Membuat sistem yang berisi penjadwalan lab komputer yang ada di UKDW, berkaitan dengan menambah, mengedit, serta menghapus jadwal.
* Membuat tampilan web yang menampilkan daftar kursus dan sertifikasi yang bekerja sama dengan pihak PPLK UKDW.
* Membuat web yang dapat digunakan oleh pihak PPLK sebagai admin, dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang ingin mencari tahu seputar PPLK.

**Kriteria Kesuksesan Projek**:

* Projek dinyatakan selesai tanpa melebihi batas waktu yang telah disepakati.
* Biaya pengerjaan projek tidak melebihi batas estimasi biaya.
* Web yang dibuat sesuai dengan kriteria kebutuhan yang telah disepakati.
* Pihak PPLK sudah menguji web dan dapat digunakan dengan baik.

**Pendekatan:**

* Mencari informasi yang berkaitan dengan unik PPLK, baik melalui wawancara dengan pimpinan maupun staff PPLK dan melalui informasi yang tersedia dalam web resmi Universitas Kristen Duta Wacana.
* Membuat perencanaan projek yang berfungsi sebagai acuan pengerjaan projek seperti WBS, pembagian anggota kelompok ke dalam divisi beserta dengan penetuan job description dari masing-masing divisi.
* Menggali informasi tentang kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan isi dari web PPLK dengan cara wawancara dengan pimpinan maupun staff PPLK.
* Membuat gambaran desain yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan web PPLK.
* Mengerjakan dan menyelesaikan web sesuai dengan kriteria dan kebutuhan pihak PPLK.
* Melaporkan perkembangan kepada pihak PPLK apabila sudah terdapat progres yang cukup untuk dikonsultasikan dengan cara menunjukkan progres yang telah dicapai secara langsung.

**Jabatan dan Tanggung Jawab**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama | Jabatan | Tanggung Jawab | Tanda Tangan |
| Abet A. Narisworo | Kepala Unit PPLK | Mengawasi jalannya proyek sesuai dengan requirement yang telah diajukan. |  |
| Hiroshi Junio C. | Project Manager | Merencanakan dan melaksanakan project bersama tim. |  |
| Agnes Oktamia | Wakil Project Manager | Membantu setiap tugas dari project manager. |  |
| Charista Elliani C. | Sekretaris | Mencatat setiap notulen rapat, membuat berita acara, mengawasi presensi, menyimpan hal yang berhubungan dengan dokumentasi. |  |
| Ervan Kurnia S. | Koor. Div. Programmer | Mengkoordinasi divisi programmer, membuat dan merancang program. |  |
| Maria Alexandra C. | Div. Programmer | Membuat dan merancang program. |  |
| Dismas Randhyan | Div. Programmer | Membuat dan merancang program. |  |
| Stevanus Tjandra | Koor. Div. Desain | Mengkoordinasi divisi desain, membuat dan merangcang tampilan web. |  |
| Robet Agung S. | Div. Desain | Membuat dan merancang tampilan web. |  |
| F.X. Raynald S. | Div. Desain | Membuat dan merancang tampilan web. |  |
| Deprianto H. | Koor. Div. Informasi dan Testing | Menkoordinasi divisi informasi dan testing, melakukan pencarian informasi dengan pihak terkait, melakukan pengujian sistem. |  |
| Senna Christanto | Div. Informasi dan Testing | Melakukan pencarian informasi dengan pihak terkait, melakukan pengujian sistem. |  |
| Rully Adhi P. | Div. Informasi dan Testing | Melakukan pencarian informasi dengan pihak terkait, melakukan pengujian sistem. |  |
| Dessend S. | Div. Informasi dan Testing | Melakukan pencarian informasi dengan pihak terkait, melakukan pengujian sistem. |  |
| Yoshua Stefan | Div. Informasi dan Testing | Melakukan pencarian informasi dengan pihak terkait, melakukan pengujian sistem. |  |

**Lembar Kesepakatan:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | Tanggal | Tanda Tangan |
| Pihak Pusat Pelatihan dan Layanan Komputer  Nama : Abet A. Narisworo |  |  |
| Manager Proyek  Nama : Hiroshi Junio Chandra |  |  |
| Penanggung Jawab  Nama : Yeti Oslan, S.Kom, M.T. |  |  |
| Penanggung Jawab  Nama : Willy Sudiarto Raharjo, S.Kom, M.Cs. |  |  |
| Penanggung Jawab  Nama : Danny Sebastian, S.Kom., M.M. |  |  |